嘉善县天凝镇非正规生活垃圾填埋场垃圾处置项目

采购文件

项目编号：2022（148）

项目名称：嘉善县天凝镇非正规生活垃圾填埋场垃圾处置项目

采购人：嘉善县天凝城镇基础设施开发建设有限公司

采购代理机构：嘉兴市华信工程咨询有限公司

2022年9月

目  录

第一章  公开招标采购公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章  招标需求	16

第四章  评标办法及评分标准	20

第五章  采购合同（指引）	24

第六章　投标文件格式	27

# 第一章  公开招标采购公告

嘉兴市华信工程咨询有限公司受嘉善县天凝城镇基础设施开发建设有限公司委托，就嘉善县天凝镇非正规生活垃圾填埋场垃圾处置项目进行公开招标采购，欢迎全国各地合格的投标人前来投标，现将有关事项公告如下：

- 项目编号：2022（148）

- 采购方式：公开招标

- 项目名称:嘉善县天凝镇非正规生活垃圾填埋场垃圾处置项目

- 招标采购内容：

确定一家供应商对嘉善县天凝镇非正规生活垃圾填埋场约3.5万吨垃圾进行挖除、筛分，并按国家规范分类处置。

- 采购预算：1568.25万元

- 工期：合同签订后90日历天内完工，因丁凝公路施工原因，本项目涉及丁凝公路红线范围内的垃圾处置必须在2022年12月15日前完工。

- 合格投标人的资格要求

      - 具有独立承担民事责任的能力；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

      - 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

      - 本项目的特定资格要求：无。

      - 不允许联合体投标。

- 招标文件的获取：

      - 报名时间：2022年9月*日至2022年9月**日(双休日及法定节假日除外)，工作时间：上午：8:30-11:30；下午：2:00-5:00

      - 报名地点：嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场14楼1422室

      - 招标文件费(元)：人民币伍佰元整（售后不退），转入以下账号并备注投标单位及项目名称：

账户名称:嘉兴市华信工程咨询有限公司嘉善分公司

银行账号:1204070009200171855

开户银行:中国工商银行

开户网点:工行浙江长三角一体化示范区支行

      - 获取文件时应提交的资料：

- 报名表（网址：http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/zxfw/005002/005002007/20200224/0fd5f48c-4bbe-481a-80f5-4efd010924a9.html下载嘉善县其他公共资源采购投标报名表）原件一份；

- 委托代理人报名的，提供法定代表人出具的授权委托书原件及代理人身份证复印件一份（如法定代表人报名的，提供法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件一份）；

- 企业营业执照副本复印件一份。

注：以上资料均须加盖单位公章。

      - 招标文件获取截止时间后至投标截止时间前允许潜在投标人获取招标文件。但投标人如对招标文件有质疑的，质疑期限自获得招标文件截止之日起计算。

- 投标保证金：

无。

- 投标截止时间和地点：

投标截止时间：2022年10月**日上午9：30时

投标书送达地点及方式：以下两种方式由投标单位自行选择其一。

①、送达至代理机构方式（邮寄快递或直接送达）：

在投标截止时间前一个工作日下午5时前将投标文件按招标文件要求密封装袋后送达至招标代理单位。各投标人寄件或送达投标文件时，请单独提供一张A4纸，纸上须写明投标人名称、委托代理人姓名、手机号码。

送达地址：嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场14楼1425室，嘉兴市华信工程咨询有限公司，收件人：袁女士，联系电话：0573-84026676。

注：投标人应充分考虑疫情对邮寄的影响，邮寄过程中可能产生的所有不利于投标人的因素均由投标人自行承担相应风险。快递显示已签收后请与招标代理单位确认，否则后果自负。

②、送达至开标现场方式（直接送达）：

在投标截止时间前1小时内将投标文件按招标文件要求密封装袋后送达至天凝镇社区教育中心304（洪溪成校、洪溪篮球馆）。

对送达人要求：投标人送达并办理交接手续时应根据当地疫情防控需要提供相关证明（如健康码、行程码、核酸检测证明），办理完交接手续后不得在开标现场逗留。

- 开标时间及地点：

开标时间：2022年10月**日上午9：30时

开标地点：天凝镇社区教育中心304（洪溪成校、洪溪篮球馆）

- 业务咨询：

      - 采购人名称：嘉善县天凝城镇基础设施开发建设有限公司

联系人：江先生

联系电话：15905839840

地址：嘉善县天凝镇

      - 采购代理机构名称：嘉兴市华信工程咨询有限公司

联系人：袁女士

联系电话：0573-84026676

传真：0573-84026676

地址：嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场14楼

- 第二章  投标人须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
|  | 项目名称：嘉善县天凝镇非正规生活垃圾填埋场垃圾处置项目 |
|  | 采购内容：详见第一章公开采购公告 |
|  | 投标报价及费用： - 本项目投标应以人民币报价； - 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； - 投标报价是履行合同的最终价格，投标人只能有一个报价，投标报价应包括完成本次招标内容所需的人工、专用设备及工具、筛分场地、运输车辆（含折旧费、保险费、燃油费、过境费、人工等）、围挡及保护措施、垃圾焚烧费、管理费、税费、利润等所有费用； - 投标报价采用单价固定方式进行编制。即投标人所填写的单价在合同实施期间不因市场因素而变动投标人发生差错遗漏的费用均不再调整。 |
|  | 投标保证金：无（不需要缴纳）。 |
|  | 现场踏勘：无，供应商可自行踏勘。 |
|  | 投标文件组成：资信商务及技术文件、报价文件正本各 1 份；副本各 2份；中标通知书发出前，中标供应商另须向招标代理机构提供纸质投标文件副本一式二份。 |
|  | 投标截止时间及地点： 投标截止时间：2022年10月**日上午9：30时 投标书送达地点及方式：以下两种方式由投标单位自行选择其一。 ①、送达至代理机构方式（邮寄快递或直接送达）： 在投标截止时间前一个工作日下午5时前将投标文件按招标文件要求密封装袋后送达至招标代理单位。各投标人寄件或送达投标文件时，请单独提供一张A4纸，纸上须写明投标人名称、委托代理人姓名、手机号码。 送达地址：嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场14楼1425室，嘉兴市华信工程咨询有限公司，收件人：袁女士，联系电话：0573-84026676。 注：投标人应充分考虑疫情对邮寄的影响，邮寄过程中可能产生的所有不利于投标人的因素均由投标人自行承担相应风险。快递显示已签收后请与招标代理单位确认，否则后果自负。 ②、送达至开标现场方式（直接送达）： 在投标截止时间前1小时内将投标文件按招标文件要求密封装袋后送达至天凝镇社区教育中心304（洪溪成校、洪溪篮球馆）。 对送达人要求：投标人送达并办理交接手续时应根据当地疫情防控需要提供相关证明（如健康码、行程码、核酸检测证明），办理完交接手续后不得在开标现场逗留。 投标人递交投标文件时，如出现下列情况之一的，投标文件将被拒收： 1、未按规定密封或标记的投标文件； 2、由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的投标文件； 3、仅以非纸制文本形式的投标文件； 4、未成功办理投标人报名的； 5、超过投标截止时间送达的投标文件。 投标人在投标截止时间前，可以书面通知（加盖公章）采购人或招标代理机构，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。 |
|  | 开标时间及地点：2022年10月**日上午9：30时在天凝镇社区教育中心304（洪溪成校、洪溪篮球馆）开标。 |
|  | 现场演示：无 |
|  | 评标办法及评分标准：详见第四章 |
|  | 评标结果公告：评标结束后2个工作日内，评标结果在嘉善县公共资源交易中心（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/) 公示不少于3日。 |
|  | 中标公告及中标通知书：采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在嘉善县公共资源交易中心（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/)上发布中标公告。 |
|  | 履约保证金: 中标人须在项目实施前向采购人缴纳合同金额的1%作为履约保证金，待合同履行完毕后一个月内无息退还。 |
|  | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
|  | 本项目预算金额（最高限价）：1568.25万元。 |
|  | 付款方式：详见第三章招标需求。 |
|  | 投标文件有效期： 90 天 |
|  | 报名及招标文件的获取：详见第一章公开招标公告 |
|  | 解释：本招标文件的解释权属于采购人和嘉兴市华信工程咨询有限公司。 |

- 一、总  则

- （一） 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）定义

1.“招标采购人”系指组织本次招标的采购人（“招标人”）和代理机构。

2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款，不满足实行性要求条款的投标文件无效。“★”系指核心产品。

- （三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （四）投标委托

根据疫情防护需要，本项目采用不见面开标，投标人不参加开标会议。

- （五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

- （六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目招标要求中采购人同意的部分允许分包。

- （八）特别说明

1.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工。

2.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

3.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- （九）质疑和投诉

1. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。投标人对招标采购人的质疑答复不满意或者招标采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向嘉善县天凝镇招标采购交易管理办公室投诉。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的构成

本招标文件由以下部分组成：

      - 采购公告

      - 投标人须知

      - 招标需求

      - 评标办法及评分标准

      - 采购合同（指引）

      - 投标文件格式

      - 附件

      - 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容

- （二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标为无效标。

- （三）招标文件的澄清与修改

            - 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，可要求招标采购人澄清。请于投标截止时间10日前，以书面形式向招标代理机构（嘉兴市华信工程咨询有限公司）提出，招标代理机构将自收到异议之日起3日内答复。招标代理机构地址：嘉善县罗星街道人民大道1018号时代广场14楼1425室，传真电话：0573-84026676。

            - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，以补充通知的方式澄清或者修改招标文件。补充通知或答疑，将在嘉善县公共资源交易中心网站（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/)内发布，补充通知或答疑作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

            - 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在嘉善县公共资源交易中心网站（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/)发布的文件为准。

            - 补充通知或答疑一经在嘉善县公共资源交易中心网站（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/)发布，即表示所有投标人都已收到该澄清或补充文件。

            - 招标单位或本项目代理公司的任何工作人员对投标人所作的口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标单位和投标人无任何约束力。

- 三、投标文件的编制

本项目所涉投标文件格式请详见第六章，未给出的格式请自拟。

- （一）投标文件的组成

投标文件由资信商务及技术文件、报价文件两部分组成。

- 资信商务及技术文件

- 资格审查资料

- 具有独立承担民事责任的能力；

（提供有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件；供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章）

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（提供投标截止期前6个月内任意1个月的资产负债表及利润表等（开业不满一个季度的投标人应出具验资报告））

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函”）

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（提供①投标截止期前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料（必须包含增值税）复印件；②投标截止期前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件。（依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保）

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（提供“无重大违法记录投标声明书”）

- 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单；

（提供本项目招标公告发布后的网页截图。）

- 本项目的特定资格要求证明文件（如有）

▲注：以上资料均须加盖供应商公章。

- 资信商务及技术自评表

- 投标函

- 法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）

- 诚信承诺书

- 投标人情况介绍（格式自拟）

- 投标人实力（包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 同类业绩一览表

- 商务技术偏离表

- 垃圾挖除、筛分方案（包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 垃圾运输方案（包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 拟投入本项目人员一览表

- 施工进度计划（包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 安全生产方案（包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 质量管理方案（包括但不仅限于评标办法中涉及的内容）

- 投标人需要说明的其他内容（未尽事宜可按评分细则部分制作）

- 报价文件

- 开标一览表

- 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明

- （二）投标文件的语言及计量

1．投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2．投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （三）投标报价

      - 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

      - 投标报价及费用详见第二章投标人须知前附表。

- （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （五）投标保证金

无（不需要缴纳）

- （六）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，相关不利风险由投标人自行承担。

2.投标人应按投标文件组成的顺序编制资信商务及技术文件（正本1份，副本2份）、报价文件（正本1份，副本2份），分别装订成册（不得活页装订）。中标通知书发出前，中标供应商另须向招标代理机构提供纸质投标文件副本一式二份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订（是指用卡条、抽杆夹等形式装订，使标书可以拆卸或者在翻动过程中易脱落的一种装订方式）的投标文件按无效标处理。

3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本可为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将资信商务及技术文件（一正二副）、报价文件（一正二副）分别密封封装（即二个包封），并在封口上加盖投标人公章。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资信商务及技术文件或报价文件）、投标项目名称、项目编号、所投标段（如有），并加盖投标人公章。

2.未按规定密封或标记的投标文件应被认定为无效的投标，其投标文件将被拒绝开启。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

- （八）投标无效的情形

      - 投标文件被拒收的；

      - 未通过资格性审查；

      - 未通过资信商务及技术文件符合性审查；

      - 未通过报价文件符合性审查；

      - 采购文件中规定的其他无效情形。

- 四、开标

- （一）开标准备

招标代理机构将在规定的时间和地点进行开标。

- （二）开标程序

- 根据疫情防护需要，本项目采用不见面开标，投标人不参加开标会议。

- 主持人宣布开标，介绍开标现场的人员情况，宣读递交采购响应文件的供应商名单、开标纪律、应当回避的情形等注意事项。

- 开标现场监督员（或招标人代表）检查投标文件密封的完整性并签字确认。

- 拆封资信商务和技术文件、清点文件（包括正本、副本）数量，将拆封后的资信商务和技术文件由现场工作人员护送至指定的评审地点。同时将密封的报价文件由监督员（或招标人代表）集中保管等候拆封。

- 资信商务和技术评审结束后，主持人宣告资信商务和技术评审无效供应商名称及理由；公布经资信商务和技术评审符合采购需求的供应商名单，采用综合评分法的，应同时公布其商务和技术得分情况。

- 抽取相关系数（如有），拆封有效供应商报价文件，宣读开标（报价）一览表有关内容，同时当场制作并打印开标记录表，由唱标人、记录人和现场监督员（或招标人代表）在开标记录表上签字确认。唱标结束后，现场工作人员将报价文件及开标记录表护送至指定评审地点，由评审小组对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，采购人代表 2人和评审专家5人,共7人组成。

评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1、审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2、要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3、对投标文件进行比较和评价；

4、确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5、向采购人、招标代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）采购人或者招标代理机构职责

采购人或者招标代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

  - 核对评审专家身份；

  - 宣布评标纪律；

  - 公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

  - 组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

  - 在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

  - 根据评标委员会的要求介绍采购相关政策法规、招标文件；

  - 维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

  - 评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬；

  - 处理与评标有关的其他事项。

（四）评标程序

主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避。采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

1.形式审查

形式审查包括资格审查（除符合性审查以外的关于投标人资格条件等内容）和符合性审查，即对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。投标文件形式审查未通过的投标人，其投标文件将不再评审。

2.实质审查与比较

- 评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

- 评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。询标时，投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

- 各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

- 评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（五）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（六）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- 六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人确定中标人。

- 评标结束后2个工作日内，评标结果在嘉善县公共资源交易中心（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/) 公示不少于3日。

- 公示结束且采购人依法确定中标人后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》,并同时在嘉善县公共资源交易中心（http://jxszwsjb.jiaxing.gov.cn/jsmain/)上发布中标公告。

- 七、合同授予

（一）签订合同

1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订采购合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，将予以纠正。

2.中标人拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

（二）履约保证金

中标人须在项目实施前向采购人缴纳合同金额的1%作为履约保证金，待合同履行完毕后一个月内无息退还。

- 第三章  招标需求

- 项目概况

- 采购内容：

确定一家供应商对嘉善县天凝镇非正规生活垃圾填埋场约3.5万吨垃圾进行挖除、筛分，并按国家规范分类处置。

- 工期：

合同签订后90日历天内完工，因丁凝公路施工原因，本项目涉及丁凝公路红线范围内的垃圾处置必须在2022年12月15日前完工。

- 标的位置及现状：

天凝镇非正规生活垃圾填埋场位于嘉善县天凝镇凝南村杨家浜，申嘉湖高速以北，许巷港水系以南，占地面积约6100M2。场地内主要填埋物包括杂填土、生活垃圾，填埋场目前无裸露垃圾，堆体表面进行封场绿化，草木生长茂盛，无裸露土壤，无明显异味。具体现状详见《嘉善县天凝镇非正规生活垃圾填埋场现状调查及系统治理报告（最终版）》。

- 作业要求

- 挖除

- 把表面防渗膜上无污染的杂填土及地面绿化全部挖除，杂填土堆放在场地周边，待垃圾挖除后回填，地面绿化归中标供应商所有。

- 采用挖土机对防渗膜下的垃圾全部挖除，垃圾开挖至原状土，挖搬运过程中要对垃圾进行消毒、排沼、防疫、符合国家有关卫生、环保、质量安全等的有关规定。

- 根据采购人及监理要求分区分层开挖，利用表面防渗层的分隔，将表层回填土与垃圾分别收集，避免混合。

- 控制垃圾开挖面积，设置渗滤液收集池，做好雨雪天覆盖措施，及时做好雨水导排工作，防止渗滤液造成治理过程的二次污染。

- 由于施工现场为多年填埋的垃圾场，在陈腐垃圾开挖中可能有有毒有害气体散出，因此应做好现场气体监测，如确实存在危害应采取有效预防措施，如让施工人员佩戴口罩或防毒面具。

- 施工过程中如发现渗滤液的，须做好相关收集及处理工作。

- 筛分

- 清挖的垃圾满足焚烧要求的可直接装车外运送至焚烧处理厂焚烧处置。

- 若有不满足焚烧要求的垃圾应进行现场筛分，供应商应自备垃圾筛分设备，筛分后的不可焚烧垃圾由供应商按国家规范分类处置，相应费用由中标供应商承担。

- 因天气或垃圾筛分不满足焚烧单位要求等原因造成现场无法存放的，供应商应配备相应的应急堆放场地，场地要求：嘉善县范围内2000平方米及以上的室内堆放场地，中标通知书发出后10日历天内须提供达到一般固废堆放标准的证明材料，达不到要求的采购人可取消中标资格。

- 除不可抗力外，每日至少处置300吨垃圾，达不到要求的，每日扣除合同价1%。

- 因本项目位置的特殊性，中标人必须修筑临时便道并配套防二次污染等环境保护设施。

- 运输

- 采用符合处置单位要求的密闭式垃圾运输车将垃圾运至垃圾处置单位，运输车辆还应具有GPS定位系统，可供采购人实时监管，确保作业频次真正落实。

- 本项目可焚烧垃圾部分处置单位拟定以下三家，三家单位对运输车辆要求如下：

- 嘉善伟明环保能源有限公司

- 为装运卸载方便，车辆原车挂钩，卸料人车分离；

- 自卸式车辆尺寸应在4m*11m*6 m以内，高度6m指自卸斗卸料时高度。

- 垃圾装运车辆总质量不超过50吨。

- 光大环保能源（海盐）有限公司要求

- 为装运卸载方便，车辆原车挂钩，卸料人车分离；

- 自卸式车辆长度不超过14m，高度不超过6m（指自卸斗卸料时高度）。

- 垃圾装运车辆总质量不超过50吨。

- 平湖市临港能源有限公司要求

- 为装运卸载方便，车辆原车挂钩，卸料人车分离；

- 自卸式车辆尺寸应在4m*11m*6 m以内，高度6m指自卸斗卸料时高度。

- 垃圾装运车辆总质量不超过50吨。

- 运输作业如供应商无相应资格允许分包给具有《道路运输经营许可证》的运输单位，分包单位应承担连带责任。

- 密闭式垃圾运输车行驶过程中禁止发生跑冒滴漏现象，且须做好垃圾的覆盖密封工作，防止异味扩散；未按要求操作的，发生一次扣除合同价1%。

- 装车及外运过程中做好二次污染防控措施。

- 垃圾在运至处置单位前应在施工现场对面的码头地磅完成首次称重，相关地磅费用由投标人考虑在投标报价中。

- 垃圾处置

- 可焚烧垃圾由采购人指定具体焚烧处理单位，各单位地址如下：

- 嘉善伟明环保能源有限公司（浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇界泾港村溇上）

- 光大环保能源（海盐）有限公司（嘉兴市海盐县西塘桥街道（海盐经济开发区）棕榈路88号）

- 平湖市临港能源有限公司（平湖市独山港镇金桥段沪杭公路107号）

- 不可焚烧垃圾由供应商按国家规范自行选择处置单位分类处置。

- 其他

- 施工现场实行封闭式围挡施工，施工围挡应做到坚固、稳定、整洁、美观。围挡采用彩钢夹心板围挡，高度不低于2.5m。

- 每批垃圾具体处置点必须按采购人要求，由采购人在每车地磅单上明确垃圾处置点。

- 根据本项目的特殊性，中标人应做好相关除尘措施、除臭措施、二次污染防治措施、防爆措施。

- 中标人须做好环境卫生保洁、人员车辆管控、垃圾处置称重等。遇到雨天等情况，必须做好场地覆盖保护工作，如雨天未覆盖保护膜，每发生一次扣合同价的2%。

- 无特殊原因不得随意停工，如随意停工扣除合同价的2%，累计停工3天，直接终止本次合同。

- 其他要求详见《嘉善县天凝镇非正规生活垃圾填埋场现状调查及系统治理报告（最终版）》

- 商务要求表▲

| 序号 | 项目内容 | 招标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 进度要求 | 1、合同签订后一周内，中标人应保证垃圾筛分设备、运输车辆等作业机械进场。 2、合同签订后90日历天内完工，因丁凝公路施工原因，本项目涉及丁凝公路红线范围内的垃圾处置必须在2022年12月15日前完工。 |
| 2 | 结算方式 | 本项目报价由（1）施工围挡；（2）垃圾挖除、筛分、运输（含称重费）；（3）垃圾焚烧三部分组成，各部分按以下方式结算： - 施工围挡；总价固定，按投标报价。 - 垃圾挖除、筛分、运输（含称重费）：三个焚烧处置单位分别计算，招标时数量为暂估数量，结算时按焚烧处置单位出具的焚烧重量计算，单价按投标报价。 - 垃圾焚烧：三个焚烧处置单位分别计算，招标时数量为暂估数量，结算时按焚烧处置单位出具的焚烧重量计算，单价按投标报价。 注：垃圾运出施工现场前应在施工现场对面的码头地磅完成首次称重，用于对焚烧重量的复核，复核内容包括重量、时间等。 |
| 3 | 合同价的支付 | - 合同签订后，采购人向供应商支付合同价的10%作为预付款，在第一个月进度款中扣除； - 以后每个月按实际完成工作量支付相应费用。 注：每次费用支付时，供应商应开具相同金额的增值税专用发票。 |

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于嘉善县天凝镇非正规生活垃圾填埋场垃圾处置项目的评标，评标过程中有效投标人不足三家时，是否继续评审由评标委员会决定。

一 、总则

- 本次评标采用综合评分法（除资格性审查由采购人审查外，其余均由评标委员会评审），中标候选人按评标得分由高到低顺序对前三名进行排列，评标得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；评标得分及投标报价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列，仍不能分出前后的，由采购人抽签确定排名。排名第一的投标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人，其他投标人中标候选资格依此类推。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的候补中标候选人名单顺序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。评分结果采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=资信商务及技术分+价格分

二 、评标内容及程序

      - 资格审查，由采购人对投标人的资格进行审查，审查要求如下：

| 序号 | 要求说明 | 审查要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 提供有效的企业营业执照（或事业法人登记证或其他登记证明材料）复印件；供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件复印件加盖供应商公章） |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 提供投标截止期前6个月内任意1个月的资产负债表及利润表等（开业不满一个季度的投标人应出具验资报告） |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 提供“具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函” |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； | 提供①投标截止期前6个月内任意1个月的缴纳税收的证明资料（必须包含增值税）复印件；②投标截止期前6个月内任意1个月的缴纳社保的证明资料复印件。（依法免税或不需要缴纳社保的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社保）。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 提供“无重大违法记录投标声明书” |
| 6 | 未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。 | 提供本项目招标公告发布后的网页截图 |
| 7 | 本项目的特定资格要求证明文件（如有） | 无。 |

注： 1、上述资格证明文件均须加盖供应商公章，并按采购文件要求放入投标文件中，否则资格审查不合格。

2、上述审查项目中，任意一项不符合的，资格审查不合格。

      - 资信商务及技术文件符合性审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- 投标文件的盖章、签字等不符合采购文件相关规定要求；

- 投标文件未按照采购文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认的；

- 在资信商务及技术文件中出现报价的；

- 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

- 投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

- 与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

- 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

- 发现投标文件有以他人名义投标、串通投标等嫌疑的（须评标委员会成员一致同意）；

- 不符合法律法规规定或未满足采购文件实质性要求的其他事项。

      - 资信商务及技术分（85分）

| 评分因素 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信商务 6分 | 投标人实力 （4.5分） | 投标人具有以下证书且在有效期的，每个证书得1.5分，本项最多得4.5分。 - 质量管理体系认证证书； - 环境管理体系认证证书； - 职业健康安全管理体系认证证书。 （相关复印件提供在资信商务及技术文件中，要求清晰可辨，否则不得分） | 4.5 |
|  | 同类项目业绩 （1.5分） | 自投标截止之日起向前追溯三年（以合同签订时间为准）承接过垃圾处置服务（合同中工作内容至少包含垃圾筛分及垃圾运输）的，每个项目得0.5分,最多得1.5分。 （资信商务及技术文件中须提供相关项目合同及履约证明复印件，要求清晰可辨，否则不得分）。 | 1.5 |
| 技术79分 | 垃圾挖除、筛分方案 （30分） | 应包括垃圾挖除计划、采用的机械、各种防护措施等，根据工作方案考虑全面性，项目特点、重点、难点与项目相符，提出的应对措施针对性强且可行的，得9-14分。 | 14 |
|  |  | 应包括垃圾筛分方式、采用的机械、各种防护措施等，根据工作方案考虑全面性，项目特点、重点、难点与项目相符，提出的应对措施针对性强且可行的，得9-14分。 | 14 |
|  |  | 投标人具有应急堆放能力或与具有应急堆放能力的单位（个人）已签订“临时堆放意向协议”的得2分，没有不得分。 应急堆放能力要求：嘉善县范围内2000平方米及以上的室内堆放场地。 （资信商务及技术文件中须提供“堆放场地房屋产权证”复印件；如场地为租赁的还须提供“临时堆放意向协议”复印件，要求清晰可辨，否则不得分。） | 2 |
|  | 垃圾运输 方案 （15分） | 应包括车辆安排、便道修筑、各种防护措施等，根据工作方案考虑全面性，项目特点、重点、难点与项目相符，提出的应对措施针对性强且可行的，得7-10分。 | 10 |
|  |  | 投标人运输能力满足招标要求或与具有满足招标要求的运输单位已签订“分包意向协议”的得5分，没有不得分。 运输招标要求：具有道路运输经营许可证及符合招标要求的垃圾运输自卸车辆2辆及以上。 （资信商务及技术文件中须提供“道路运输经营许可证、车辆行驶证”复印件；如运输工作为分包的，还须提供“分包意向协议”复印件，要求清晰可辨，否则不得分。） | 5 |
|  | 拟投入本项目人员 （4分） | 拟投入本项目人员具有人社部颁发的环保类高级及以上职称的，每人得2分，本项最多得4分。 （资信商务及技术文件中须提供相关证书复印件及投标截止期前三个月内任意一个月投标人或其分支机构为其缴纳的社保证明材料复印件(社保部门盖章的参保证明，或者经由社保系统自助拉取的参保证明），要求清晰可辨，否则不得分） | 4 |
|  | 施工进度计划 （10） | 施工进度是否满足招标要求，且合理可行的，得7-10分。 | 10 |
|  | 安全生 产方案 （10分） | 根据投标人安全生产方案与本项目的适用性，考虑的全面性、方案的可行性等酌情打分的，得7-10分。 | 10 |
|  | 质量管 理方案 （10分） | 根据投标人质量管理方案与本项目的适用性，考虑的全面性、方案的可行性等酌情打分的，得7-10分。 | 10 |
| 合 计 |  |  | 85 |

1.本表由评标委员会成员按分值标准各自独立打分（缺项得零分），并记名。打分值最多保留1位小数。缺项或内容与招标要求不符的，经评标委员会按少数服从多数原则认定，该项得零分。若商务和技术标中未附上述资料或资料模糊不清无法辨认的，按相应评分内容不得分处理。各投标人的资信商务及技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算。

2.若资信商务和技术标中未附上述资料的，按相应评分内容不得分处理。

      - 报价文件符合性审查，报价文件有下列情况之一的，按照无效投标处理：

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 投标报价任一项不满足招标要求的；

- 投标文件的密封、盖章、签字等不符合采购文件相关规定要求的；

- 未按照采购文件规定的格式填写或关键字迹模糊，无法辨认或随意增减采购项目的；

- 同一份投标文件中如有两个或两个以上报价，且未书面声明最终报价的；

- 存在串标、抬标或弄虚作假情况的；

- 不符合法律、法规和采购文件中规定的其他实质性要求的。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

      - 价格分（15分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×15%×100

- 第五章  采购合同（指引）

一、通用必备条款部分

合同编号：

采购人（以下称甲方）：嘉善县天凝城镇基础设施开发建设有限公司

供应商（以下称乙方）：

采购代理机构：嘉兴市华信工程咨询有限公司

采购方式：公开招标

采购文件编号：2022（148）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照 嘉善县天凝镇非正规生活垃圾填埋场垃圾处置项目 采购结果签订本合同。

第一条 合同组成

本次采购活动的相关文件为本合同的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）本合同文本；

（2）采购文件与投标文件（或采购响应文件）；

（3）中标或成交通知书；

第二条 合同标的与相关属性

1、本次采购的内容： 嘉善县天凝镇非正规生活垃圾填埋场约3.5万吨垃圾进行挖除、筛分，并按国家规范分类处置 。

2、工期：合同签订后90日历天内完工，因丁凝公路施工原因，本项目涉及丁凝公路红线范围内的垃圾处置必须在2022年12月15日前完工。

第三条 合同价款

1、本合同项下总价款为人民币（大写）                    ，分项价款见“价格清单”（如有）”。

2、本合同总价款含所有税费(包括完成本次招标内容所需的人工、专用设备及工具、筛分场地、运输车辆（含折旧费、保险费、燃油费、过境费、人工等）、围挡及保护措施、垃圾焚烧费、管理费、税费、利润等所有费用。)

3、本项目资金来源性质为   自筹  。

4、合同价款的结算与支付：

；

第四条 履约保证金

按以下第   1   项处理：

1、本项目设置履约保证金，乙方应于项目实施前（时间）向甲方提交履约保证金（合同金额的1%）         元。履约保证金待本合同履行完毕后一个月内无息（时间）退还乙方。

2、本项目不设置履约保证金。

第五条 合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自终止合同或对合同实质性条款进行变更（确有特殊情况的除外）。

第六条 合同的转让与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目招标要求中采购人同意的部分允许分包。

第七条 争议的解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第    1     种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向   /     仲裁委员申请仲裁。

第八条 合同备案及其他

本合同一式  陆  份，甲乙双方各执  贰  份，  采购代理机构贰份  。

二、特殊专用条款部分

第九条 作业要求

详见采购文件第三章

| 采购人（需方公章） | 供应商（供方公章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表人（签字）： | 法定代表人或授权代表人（签字）： |
| 电话： | 开户银行： |
|  | 账号： |
|  | 电话： |

合同签订日期：  年    月   日

签约地点：

# 第六章　投标文件格式

- 一、投标文件外层包装及封面格式

1. 资信商务及技术文件的外包装封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资信商务及技术文件

投标人（盖章）：

投标人地址：

在    年   月   日   时   分之前不得启封

年 月 日

2.资信商务及技术文件封面格式

正本/副本

资信商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人（盖章）：

投标人地址：

年 月 日

3.报价文件的外包装封面格式

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：报价文件

投标人（盖章）：

投标人地址：

在    年   月   日   时   分之前不得启封

年 月 日

4．报价文件封面格式

正本/副本

报价文件

项目名称：

项目编号：

投标人（盖章）：

投标人地址：

年 月 日

- 二、投标文件附件（附表）格式

      - 资信商务及技术文件、报价文件目录（请按照“第二章投标人须知，三、投标文件的编制”的顺序，结合评标办法自行编制目录）

例如：

- 资格审查资料————————————————（页码）

- 资信商务及技术自评表————————————（页码）

- 投标函 ——————————————————（页码）

- 法定代表人授权委托书————————————（页码）

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函格式

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

致：采购人

我单位承诺：

我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具体情况介绍如下：

（内容包括：主要设备、专业技术人员等）

……

特此承诺。

供应商（盖章）：

日          期：

- 无重大违法记录投标声明书格式

无重大违法记录投标声明书

致：嘉善县天凝城镇基础设施开发建设有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我           （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的                    采购项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：（若有，请如实填写；若无，请作出“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”的承诺）

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人（盖章）：

年    月    日

- 资信商务及技术自评表

资信商务及技术自评表

项目名称：

投标人名称：

| 投标人实力（0-4.5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证书名称 |  | 认证机构 |  |  |  | 有效期 |  |  | 得分 |  | 页码 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同类业绩（0-1.5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 合同签订时间 |  |  |  | 服务内容 |  |  | 合同金额 |  | 得分 | 页码 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运输能力（0-5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否具有运输能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分 | 页码 |
| 填写“具有运输能力”或“已签订“分包意向协议”” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拟投入本项目人员（0-4分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 本项目职务 |  |  |  | 职称 |  |  | 得分 | 页码 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上得分需按评标细则要求在投标文件中提供相应证明材料复印件，否则不得分。

本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。

投标人（盖章）：

年    月    日

- 投标函格式

投 标 函

致：嘉善县天凝城镇基础设施开发建设有限公司

我方已全面阅读和研究了     （项目名称）     的采购文件（项目编号：       ），正式授权（投标人代表姓名）代表（投标人名称）   提交投标文件。据此函，我方郑重承诺如下：

  - 我方的投标文件在投标截止日后90天内保持有效，如中标，有效期将延至本项目执行期满日为止。

  - 我方在参与投标前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权利。

  - 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

  - 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，采购合同中的全部条款。

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

  - 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

  - 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________邮编：__________   电话：______________

传真：______________投标人代表姓名：__________  职务：__________

投标人（盖章）:___________________

开户银行：                      银行账号：

法定代表人（签字或盖章）：___________          日期:_____年___月___日

- 法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：     （身份证号：           年龄：    ）系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日    期：

附：法定代表人身份证双面复印件

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

- 法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

致:嘉善县天凝城镇基础设施开发建设有限公司

我_           （姓名）系_             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托             （姓名）以我方的名义参加           政府采购项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字（或盖章）：            被授权人签字（或盖章）：

职务：                                     职务：

法定代表人身份证粘贴处（正反面）       被授权人身份证粘贴处（正反面）

投标人（盖章）：

年    月    日

注：此表请放一页，如要放2页及以上请在每页上都加盖公章。

- 诚信承诺书格式

诚信承诺书

（采购人或招标组织机构） ：

我方在参加贵单位的＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿政府采购项目的招投标活动中，郑重承诺如下：

- 我方申报的所有资料都是真实、准确、完整的；

- 我方无资质挂靠情形，保证不参与串标、围标及抬标；

- 我方未处于被各级行政主管部门做出停止市场行为处罚的期限内；

- 我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

- 我方法人代表、主要负责人所在的公司在近三年内没有违法违规行为；

- 若我方中标，将严格按照规定及时与采购人签订合同；

- 若我方中标，将严格按照招标文件要求及投标文件承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目负责人等内容组织实施；

我方若违反上述承诺，隐瞒、提供虚假资料或不按招标文件要求组织实施或参与串标、抬标及围标等行为，被贵方发现或被他人举报查实，无条件接受采购人、行政监管部门作出的取消投标资格、中标资格、解除合同、拒绝后续政府采购投标、不良行为记录等的处罚。对造成的损失，任何法律和经济责任完全由我方负责。

特此承诺。

投标人（盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人代表（签名）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

日    期：     年＿＿月＿＿日

- 同类业绩一览表格式

同类业绩一览表

| 序号 | 采购人名称 | 项目名称 | 合同签订时间 | 服务内容 | 工期限 | 合同金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：投标人同类项目得分以本表为准，后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

投标人（盖章）：

年    月    日

- 商务技术偏离表格式

商务技术偏离表

| 序号 | 采购文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ······ |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求（未在此表列出的内容视为完全响应）。

“▲”条款不允许负偏离，负偏离视为无效标。

投标人（盖章）：

年    月    日

- 拟投入本项目人员一览表格式

拟投入本项目人员一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 职称 | 本项目职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：拟投入本项目人员得分以本表为准，后附相关证明材料，所需的证明材料要求详见评标办法。

投标人（盖章）：

年    月    日

- 开标一览表格式

开标一览表

项目名称：

项目编号：

单位：元

| 序号 | 工作内容 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总计 | 最高投标限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工围挡 |  |  | 项 | 1 |  |  | 200000 |
|  | 垃圾挖除、筛分、运输（含称重费） | 运至嘉善伟明环保 |  | 吨 | 5000 |  |  | 825000 |
|  |  | 运至光大环保能源（海盐） |  | 吨 | 15000 |  |  | 3630000 |
|  |  | 运至平湖市临港能源 |  | 吨 | 15000 |  |  | 4125000 |
|  | 垃圾焚烧 | 运至嘉善伟明环保 |  | 吨 | 5000 |  |  | 550000 |
|  |  | 光大环保能源（海盐） |  | 吨 | 15000 |  |  | 2227500 |
|  |  | 平湖市临港能源 |  | 吨 | 15000 |  |  | 4125000 |
| 合价 |  |  |  | / | / | / |  | 15682500 |
| 合价（大写） |  |  | 人民币: |  |  |  |  |  |

注:

- 报价方式

- 围挡采用彩钢夹心板围挡，高度不低于2.5m，投标时按项报价，结算时总价固定。本项报价投标人应考虑相应材料、人工、机械、安装、管理费、利润、税金等所有费用。

- 垃圾挖除、筛分、运输（含称重费）：数量为暂估量，结算时按实际焚烧数量计算。本项无论垃圾是否筛分统一报价，报价应包括完成本部分内容所需的人工、专用设备及工具、筛分场地、运输车辆（含折旧费、保险费、燃油费、过境费、人工）、管理费、利润、税金等。

注：杂填土开挖及回填费用、绿化挖除及处置费用、临时便道修筑费用、不可焚烧垃圾处置费、除尘措施、除臭措施、二次污染防治措施、防爆措施等完成本项目涉及的其他费用考虑在本项报价中，以后不作调整。

- 垃圾焚烧：本项目垃圾焚烧点暂定三个，现经采购人协商各焚烧点焚烧费为嘉善伟明环保100元/吨，光大环保能源（海盐）135元/吨，平湖市临港能源250元/吨），该费用由中标供应商支付。各投标人应在相应焚烧费的基础上考虑相应管理费、利润、税金等进行报价，如合同期内某焚烧点焚烧费发生变动的，可在原确定的焚烧费上作相应调整，只调整焚烧点焚烧费差价，其他费用不变。如该项报价低于确定的焚烧费作无效标处理。

- 本项目采购人设有最高投标限价，投标报价任一项高于最高投标限价的，作无效标处理。

- 报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或被授权人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或被授权人签字（或盖章）：

投标人（盖章）：

日期：    年   月   日